**Laboratório software(Concessionária de veículos)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Função** |
| Lucas Takeshi de Lima Arakaki | Líder |
| Maria Joziane Pereira da Silva | Tester |
| Jessica Bezerra da Silva | Design |
| Emília Victória Nogueira Daves | Redator |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projeto:** concessionaria | | |
| **Tarefa** | **Data de início** | **Data de término** |
| Estudo e leitura do documento | 06/02/19 | 08/02/19 |
| Modelagem do banco de dados | 08/02/19 | 12/02/19 |
| Construção do banco de dados | 12/02/19 | 15/02/19 |
| Desenvolvimento da interface | 19/02/19 | 01/03/19 |
| Programação | 25/02/19 | 02/03/19 |
| Testes | 19/02/19 | 02/03/19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório | | | | |
| Componentes | Tarefas | Descrição | Data de inicio | Data de fim |
| Jessica | Modelagem do banco de dados. | Adicionando a modelagem do banco de dados | 10/02/19 | 10/02/19 |
| Lucas | Modelagem do banco de dados | Adicionando a modelagem do banco de dados | 10/02/19 | 10/02/19 |
| Joziane | Estudo de banco de dados | Realização de banco de dados | 11/02/19 | 11/02/19 |
| Emilia | Estudo de banco de dados | Realização de banco de dados | 12/02/19 | 12/02/19 |
| Emilia | Criação do banco de dados | Adicionando a construção do banco de dados | 12/02/19 | 13/02/19 |
| Joziane | Criação das interfaces | Início do desenvolvimento das interfaces | 14/02/19 | 14/02/19 |